## Slide 1
2019 윈도우 프로그래밍 최종 프로젝트
2018180005 김명훈
2013182055 최치송

## Slide 2
게임소개
슈퍼마리오를 모방하여 제작한 게임
점프를 활용하여 적을 제거
적 제거와 코인 획득으로 점수를 얻음
2인 플레이가 가능

## Slide 3
스테이지 구성
플레이어가 이동하여 스테이지를 돌파
  아이템은 먹으면 커짐
점프하여 적을 하면 점수가 오름
  거북이 잡몹은 죽으면 껍질로 변함
랜덤박스를 아이템이나 동전 획득
  박스를 치면 아이템이 나옴
  동전을 먹으면 점수획득
적
플레이어
아이템
오브젝트

## Slide 4
개발 일정
내용 | 목표 범위 | 개발된 범위 | 진척도
플레이어 | 상하좌우 이동, 중력 작용,타일 충돌,불꽃 공격 | 상하좌우 이동, 중력작용,타일 충돌 | 80%
적 | 잡몹 3기(패턴 0~1개), 보스 1기(패턴 2~3개) 타일충돌 | 잡몹 3기, 보스 1기(원패턴) | 40%
아이템 | 슈퍼버섯, 파이어플라워, 코인 | 슈퍼버섯, 코인 | 70%
맵 | 2개 스테이지 (4:3비율)(12:3크기 맵) | 2개 스테이지 구현 (4:3비율)(40:3크기 맵) 내용부실 | 80%
오브젝트 | 슈퍼버섯, 쿠파 불, 아이템 박스, 코인, 파이어플라워, 부서지는 블럭 | 슈퍼버섯, 쿠파 불, 아이템 박스, 코인 | 60%
사운드 | 배경 음악, 공격음, 피격음, 사망 시 BGM 전환 | 스테이지별 배경음악+ 클리어 음악, 점프, 밟힐때 효과음 | 80%

## Slide 5: 코드 구조
이미지 매니저
키 매니저
씬 매니저
사운드 매니저
타임 매니저
싱글톤
게임노드
Stdafx 헤더
할당
메인게임
기타 클래스
초기화

## Slide 6: 코드 구조
메인게임
스위쳐
맵툴
타일 + 오브젝트

## Slide 7: 코드 구조
메인게임
플레이어
에너미
매니저
오브젝트
매니저
스테이지
~.map

## Slide 8: Github 커밋 통계
주차 | 커밋횟수
Week of may 12 | 15
Week of may 19 | 4
Week of may 26 | 11
Week of jun 2 | 28
Week of jun 9 | 19+a
깃허브